校務基本資料庫填報說明

1、填報分工表

臺北城市科技大學「技專院校校務基本資料庫」填報分工表

| 工作項目 | 說明 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 1. 整體協調 | 1. 初擬各表冊填報單位，於行政會議中確認。 2. 初擬各表冊填報時程，於行政會議中確認。 3. 管控整體資料庫填報時程。 4. 協助填報事項之協調。 5. 其他未盡事宜之協調與規劃。 | 秘書室 |
| 2.書面來函處理與例行報部發函事宜 | 1. 處理各項基本資料庫相關書面來函。 2. 進行例行資料庫填報發函事宜。 | 人事室 |
| 3.資料庫系統管理 | 1. 統籌資料庫系統管理整體事宜。 2. 舉辦本校資料庫填報講習並回報教育部。 3. 傳達各項基本資料庫相關系統互動資訊。 4. 發展本校輔助填報系統。 5. 列印例行資料庫填報書面資料。 | 電算中心 |
| 4. 資料庫填報 | 1. 資料庫教學單位設定之確認 | 教務處 |
|  | 2. 資料庫行政單位設定之確認 | 人事室 |
|  | 3. 各表冊填報事宜 | 各表冊權責行政單位 |
|  | 4. 配合各表冊填報事宜 | 各系/相關行政單位 |
| 5. 已填報資料庫資料修正 | 1. 各表冊「已填報資料庫資料修正」資料準備。 | 各表冊權責行政單位 |
|  | 2. 依本校規劃時程由各表冊權責行政單位於行政會議提案說明。 | 各表冊權責行政單位 |
|  | 3. 確認本校報部修正資料內容。 | 行政會議 |
|  | 4. 確認本校統一發函進行資料修正之負責單位（原則上由修正資料最多表冊相應之行政單位負責） | 行政會議 |
|  | 5. 本校統一發函進行資料修正 | 行政會議決定之發函單位 |

2、填報流程與執行狀況(以100學年度第一學期為例)

100學年度第一學期 臺北城市科技大學校務基本資料庫填報流程管制表(101/3/9祕書室製表)

| 教育部時程：1. 3/1~4/30：開放學校填表作業； 2. 4/2~4/30：開放學校表14系列填表及瀏覽確認作業；3. 5/1~5/3：完全關閉系統，匯整資料輸出；4. 5/3~5/15：開放學校下載暨寄送表冊(但不開放學校填表) 5. 6/11～6/13：開放學校申請修正當期資料及歷史資料；6. 6/14~6/20開放學校修正當期及歷史資料(含瀏覽修正前後對照表，僅限學校於6/11~6/13提出申請修正之表冊)；7. 6/21～6/25開放學校列印暨函文當期及歷史修正資料至資料庫及應用單位。 |
| --- |
| 項次 | 工作項目 | 執行狀況 （黑：已完成；藍色：進行中；紅：延遲） | 完成 期限 | 完成 日期 | 目前 狀態 |
| 1 | 2/17本校派代表至台中烏日參加填報說明會。 | 本校已於2/17由研發處、人事室、電算中心、秘書室各派1名組長參加。 秘書室已於 2/21 將填表說明會表手冊、說明會簡報等電子檔e-mail給各單位參考，並同時將相關資料公告於本校秘書室網頁。 | 2/21 | 2/21 | 已完成 |
| 2 | 2/29舉辦校內填報說明會 | 已於2/29行政會議中完成校內填報說明會，並確認填報時程與新增表冊填報權責歸屬。 | 2/29 | 2/29 | 已完成 |
| 3 | 請電算中心於3/12前將本校辦理校內研習狀況上傳至基本資料庫系統（免備文報部）。 | 電算中心已於3/7將校內說明會相關資料上傳至系統。 | 3/12 | 3/7 | 已完成 |
| 4 | 各單位先期準備作業(2/20~3/9請各單位先期審閱表冊資料) 。 | 各單位已完成表冊資料先期審閱。 | 3/9 | 3/9 | 已完成 |
| 5 | 請電算中心於3/2前先派送人事室之帳號/密碼。 | 電算中心已於3/1將帳號密碼派送至人事室。 | 3/2 | 3/1 | 已完成 |
| 6 | 請人事室於3/10前完成表1-1及表1-14之登錄，以利各單位3/12起之填報作業。 | 人事室已於3/9完成表1-1及表1-14之登錄。 | 3/10 | 3/9 | 已完成 |
| 7 | 請電算中心於3/10前完成系統設定及單位設定。(單位設定部分請教務處協助確認教學單位，人事室協助確認行政單位，相應權責單位均需具登錄權限。) |  | 3/10 |  |  |
| 8 | 3/12~3/30本校開放系統，權責單位3/12起進行資料填報及佐證資料準備與初核作業 |  | 3/30 |  |  |
| 9 | 4/2關閉教學單位填報權限，進行第一次列印複核(權責單位執行)。 |  | 4/2 |  |  |
| 10 | 4/3~4/10：填報資料修正(4/3~4/10本校再次開放系統)。 |  | 4/10 |  |  |
| 11 | 4/11關閉教學單位填報權限，進行第二次列印查核(權責單位執行)。 |  | 4/11 |  |  |
| 12 | 4/12~4/15：填報資料修正(4/12~4/15本校開放權責行政單位登錄）。 |  | 4/15 |  |  |
| 13 | 4/16全校關閉系統，進行第三次列印查核(權責單位執行) |  | 4/16 |  |  |
| 14 | 4/17~4/20：填報資料修正(4/17~4/20本校開放權責行政單位登錄）。 |  | 4/20 |  |  |
| 15 | 權責單位登錄資料最終修正。 各權責行政單位需於4/23下班前完成所負責表冊之"校務資料庫登錄狀況彙整表"，請繳交紙本一份至秘書室，秘書室彙整後呈 校長核閱) |  | 4/23 |  |  |
| 16 | 雲科大4/30系統關閉登錄資料權限(本校無法再修正資料) |  | 4/30 |  |  |
| 17 | 電算中心5/3起列印全校登錄資料(相關權責主管需簽名確認)，並由人事室處理發文報部事宜。 |  | 5/15 |  |  |
| 18 | 受理各單位於行政會議提案申報修正當期及歷史資料（請依教育部規定格式進行提案） |  | 5/14 |  |  |
| 注意事項: a. 權責單位中之填報單位與複核單位對負責項次之作業需完全負責 b. 若有填報問題, 統一由複核單位彙整後向雲科大詢問 c. 填報單位需配合複核單位進行資料登錄及準備相應佐證資料 d. 複核單位需輔導填報單位進行資料登錄及準備相應佐證資料 e. 填報單位配合複核單位繳交或自行保管佐證資料 f. 佐證資料型式及總表由複核單位決定 (各項佐證資料均需由填報單位製作總表) |